竞争性谈判文件

（招标）

项目名称： 雅安文教新城市政道路恢复重建项目（一标段）交安设施采购、安装

招标人：雅安市市政建设工程有限公司

2021年12月

- 谈判公告

我公司拟对雅安文教新城市政道路恢复重建项目（一标段）交安设施采购、安装进行竞争性谈判确定供货单位，诚邀具备相应的经营范围、相应资质，遵守中国有关法律、法规，具有良好的服务信誉及服务能力的单位参加。

1.项目名称：雅安文教新城市政道路恢复重建项目（一标段）交安设施采购、安装

2.1项目内容：雅安文教新城市政道路恢复重建项目（一标段）交安设施采购、安装供货商的确定，保障市政公司相关工程的顺利进行，具体货物见材料清单（本招标文件所附清单（数量、规格、种类）仅供参考，最终采购数量实际发生（分散采购）的为准）。

2.2清单

| 序号 | 工作内容 | 规格 | 单位 | 参考数量 | 控制价 | 合计 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬臂式标志杆φ273×12×8000（含基础） | 1.类型：悬臂式标志杆 2.材料品种：钢管 3.规格：φ273×12×8000mm 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 5、其他：详见设计 | 根 | 10 | 12603 | 126030 |  |  |
| 2 | 悬臂式指路牌4000×2800*3 | 1.类型：悬臂式指路牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：4000×2800*3 4.颜色：参国标5768-2009 5.板面文字及图案、内容：详见设计 | 块 | 10 | 6292 | 62920 |  |  |
| 3 | 附着式停车标志牌D800*3 | 1.类型：附着式停车标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：D800*3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 1 | 320 | 320 |  |  |
| 4 | 附着式禁令标志牌φ800*3 | 1.类型：附着式禁令标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：φ800*3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 27 | 320 | 8640 |  |  |
| 5 | 单柱式禁令标志牌φ800*3 | 1.类型：单柱式禁令标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：φ800*3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 14 | 320 | 4480 |  |  |
| 6 | 附着式前方学校标志牌 900*1200 | 1.类型：附着式前方学校减速慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：900*1200 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 2 | 599 | 1198 |  |  |
| 7 | 附着式车辆出入标志牌 800*1000 | 1.类型：附着式内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：800*1000 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 7 | 469 | 3283 |  |  |
| 8 | 附着式人行道标志牌 800*800 | 1.类型：附着式人行道标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：800*800 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 2 | 320 | 640 |  |  |
| 9 | 中央隔离栏杆 | 1.类型：中央隔离栏杆 H=1.2m 2.护栏：横档采用Φ4.8*3.5 Φ25.6*3钢管 3.底座、立柱及横管：热镀锌和表面喷塑处理 4.V型反光膜等级：：详见设计50*150mm 5.其他：立柱两侧加装PP注塑保护套 | m | 1450 | 152 | 220400 |  |  |
| 10 | 单柱标志结构标志杆φ89×4.5×4640 | 1.类型：单柱式标志杆 2.材料品种：钢管 3.规格：φ89×4.5×4640 4.基础材料品种、尺寸、强度：混凝土、500×500×500mm、C25 5、其他：详见设计 | 根 | 17 | 623 | 10591 |  |  |
| 11 | 路名牌 | 1.类型：路名牌（含附件） 2.规格、材质：满足设计及规范要求 3.板面文字及图案、内容：详见设计 4.基础制作安装：具体详见设计图 | 块 | 18 | 2361 | 42498 |  |  |
| 12 | 一体式机动车信号灯 5m（含基础） | 1.类型：一体式机动车信号灯 5m 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 4 | 18395 | 73580 |  |  |
| 13 | 一体式机动车信号灯 7m（含基础） | 1.类型：一体式机动车信号灯 7m 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 9 | 19543 | 175887 |  |  |
| 14 | 一体式人行道信号灯（含基础） | 1.类型：一体式人行道信号灯 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 32 | 2395 | 76640 |  |  |
| 15 | 一体式立柱式信号灯（含基础） | 1.类型：一体式立柱式信号灯 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 3 | 7334 | 22002 |  |  |
| 16 | 7mL型悬臂电警杆（含基础） | 1.7mL型悬臂电警杆 立杆：D(240-180)*6mm(6.5米高）悬臂：D(160-100)*4mm(7米长） 2.材质、规格：详见指路牌结构设计图 3.悬臂式指路牌标杆（立杆+悬臂+附件）成套：具体详见指路牌结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 9 | 7432 | 66888 |  |  |
| 17 | 4mL型悬臂电警杆（含基础） | 1.4mL型悬臂电警杆 立杆：D(210-150)*5mm(6.5米高）悬臂：D(140-100)*4mm(4米长） 2.材质、规格：详见指路牌结构设计图 3.悬臂式指路牌标杆（立杆+悬臂+附件）成套：具体详见指路牌结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 8.00 | 6640 | 53120 |  |  |
| 18 | 电子警察系统 | 1.电子警察系统 2.含存储硬盘、高清抓拍单元、补光灯、控制主机、交换机、光端机等 3.规格参数满足交警部门要求 | 个 | 5 | 31755 | 158775 |  |  |
| 19 | 交通信号控制机 | 1.类型 ：交通信号控制机（含就近取电线缆） 2.做法：按设计要求 | 台 | 5 | 27266 | 136330 |  |  |
| 20 | 悬臂式标志杆φ273×10×8000（含基础） | 1.类型：悬臂式标志杆 2.材料品种：钢管 3.规格：φ273×10×8000mm 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 5、其他：详见设计 | 根 | 2 | 12477.5 | 24955 |  |  |
| 21 | 悬臂式指路牌3000×2100×3 | 1.类型：悬臂式指路牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：3000×2100×3 4.颜色：详设计 5.板面文字及图案、内容：详见设计 | 块 | 2 | 3438 | 6876 |  |  |
| 22 | 附着式禁令标志牌φ600×3 | 1.类型：附着式禁令标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：φ600×3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 1 | 290 | 290 |  |  |
| 23 | 单柱标志结构标志牌 800×1000×2 | 1.类型：内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸： 800×1000×2 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 3 | 497 | 1491 |  |  |
| 24 | 单柱式标志牌 800×1000×2 | 1.类型：内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸： 800×1000×2 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 3 | 497 | 1491 |  |  |
| 25 | 附着式标志牌 800×1000×2 | 1.类型：附着式内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸： 800×1000×2 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 1 | 497 | 497 |  |  |
| 26 | 监控球机（不含违章抓拍） | 1.名称：监控球机（含球机接头） 2.规格、型号：400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机，内置cpu芯片（以公安部检验报告为准），传感器类型：1/8progressive scan CMOS，最低照度：彩色0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.3，AGC ON)；0 Lux with IR，焦距: 6.0-192mm，32倍光学变倍；主码流帧率分辨率:：50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×1440)，视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG， Smart图像增强:透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR；网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR；网络接口: 自适应10M/100M网络数据；SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G；红外照射距离: 不小于500m；工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于95%； 3.防护: 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 4.满足设计及规范要求 | 台 | 34 | 7000 | 238000 |  | 反向卡口摄像机采用环保型卡口摄像机，夜间采用红外爆闪补光，不影响驾驶人正常驾驶，无光污染 |
| 暂估总价：大写： 壹佰伍拾壹万柒仟捌佰贰拾贰 小写： 1517822元 税率： / %（以上报价均为含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、单价单位为元，控制价为含税价。

3.1供货期：60天

3.2质量：调试后，交通部门、业主单位、监理单位、需求单位、供应单位联和验收合格

4.条件要求：

4.1资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力，一般纳税人资格或小规模纳税人；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2资质条件

（1）营业执照具备相应经营范围。

（2）具备较强供货能力可用承诺证明。

5.报名及竞争性谈判文件领取时间：2021年 12月 10 日—2021年 12月 13 日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。

领取竞争性谈判文件地点：公司官网下载。

6.竞争性谈判文件递交截止时间和谈判时间：  2021年 12 月14日 15 时 00 分（北京时间）；

竞争性谈判文件递交地点和谈判地点：雅安市市政建设工程有限公司1楼开标室

（地址：雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号8栋）。

7.投标人认为具备项目资格条件要求，且满足服务要求的，可以按照本谈判公告规定的时间、地点进行领取竞争性谈判文件及报名领取竞争性谈判文件。

报名时请携带：谈判公告；②单位介绍信原件（或授权委托书原件）、有效身份证（复印件盖鲜章）；③营业执照副本复印件（复印件请加盖单位公章）、安全生产许可证（复印件请加盖单位公章）（如有）。④资质证书复印件（复印件请加盖单位公章）（如有）

本项目投标人的资格条件要求在谈判时进行审查。要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参加谈判或成交资格被取消。

8.联系方式：

竞争性谈判单位：雅安市市政建设工程有限公司

地  址：雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号8栋4层

电  话：0835-2623761

联系人：刘先生

- 竞争性谈判文件

- 适用范围

- 1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次“谈判公告”中所叙述的项目。

- 1.2本竞争性谈判文件解释权属雅安市市政建设工程有限公司。

- 2.项目名称、内容、要求

2.1项目名称：雅安文教新城市政道路恢复重建项目（一标段）交安设施采购、安装

2.2项目内容：雅安文教新城市政道路恢复重建项目（一标段）交安设施采购、安装供货商的确定，保障市政公司相关工程的顺利进行，具体货物见材料清单（本招标文件所附清单（数量、规格、种类）仅供参考，最终采购数量的实际发生（分散采购）的为准）。

3.工期、质量：

3.1工期：60天

3.2质量：经验收合格。

4.条件要求：

4.1资格条件

4.1资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力，一般纳税人资格或小规模纳税人；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件.

4.2资质条件

（1）营业执照具备相应经营范围。

（2）具备较强供货能力（雨城区内接到供货要求后4小时内进场）可用承诺证明。

- 控制价：  1517822 元（参考量）。

6.报价方式：投标报价采用固定单价报价，投标报价包含材料、运输费、上下车费、安装费、调试费、利润，税金等完成该工程所需的全部费用。

投标人根据项目内容所示范围及报价方式综合考虑进行报价。实行单价包干，参与方实施人进行自主报价（自主报价不得高于控制价）。（本招标文件所附清单（数量、规格、种类）仅供参考，最终采购数量以实际发生（分散采购）的为准）。

报价采用第二次报价方式（第二次报价不得高于第一次报价）。

7.其他服务要求：

7.1、技术要求：

（1）符合国家相关法律、法规、规章及技术标准和规范要求，行业相关要求；

（2）按竞争性谈判单位要求提供材料合格资料，如：厂家资质、材料质量证明书、产品合格证等资料；

7.2要求投标人公开、公平、公正参与本次招标（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，市政公司将按照下列规定处理投标方：

（1）中标的，中标无效，并按照招标金额的2%作为补偿金。已签订合同的，市政公司有权解除合同，按照招标金额的2%作为补偿金，还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时市政公司可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成市政公司的一切经济及商业损失）

（2）其他违规方向市政公司按照招标金额的2%支付补偿金。

（3）市政有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。

8.有以下条款情况之一者，视为废标：

（1）法人代表或法人授权代表未出席开标现场；

（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的谈判；

（3）谈判文件不按内容填写或不按规定签字、盖章；

（4）谈判文件的应答不满足竞争性谈判文件条款要求；

（5）谈判单位的最后报价超出最高限价的；

（6）谈判单位的资质不符合竞争性谈判文件“竞争性谈判资格证明”要求；

（7）谈判单位谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有业主单位无法接受的条件。

9.投标人提供的竞争性谈判文件包括：

- （1）竞争性谈判响应函

- （2）报价函

（3）竞争性谈判资格证明

（4）法定代表人身份证明（第9.（4）、9.（5）条满足任意一条，提供即可）

（5）法定代表人授权书委托书（第9.（4）、9.（5）条满足任意一条，提供即可）

（6）已标价材料清单

（7）供货能力承诺函

10.格式、装订

- 10.1竞争性文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以A4幅面书写或打印并装订，文件一式一份，竞争性谈判文件应由法定代表人或经其正式授权的代理人在“竞争性谈判文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本文件封面标明项目名称、投标人名称。

- 10.2 竞争性谈判文件应密封并加盖投标人公章

- 10.3本谈判必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加，不得委派其他人员参加，若有发现均按中途退标处理。

11.评标方法

11.1 评标原则

（1）公平、公正地对待所有合格的谈判单位；

（2）评标必须以竞争性谈判文件中各项规定条件为准。

11.2 评定组织及职责

（1）由谈判单位按有关规定组成评标委员会，评委人数为不少于3人的单数；

（2）评标委员会独立开展工作，负责评定所有谈判文件，并结合谈判情况推荐中标单位。

（3）评标委员会首先对投标单位进行资格审查，确定实质性响应谈判文件后，对谈判单位进行评价和比较，并根据项目实际情况与投标单位进行谈判，最终结果以全体评标委员会和投标单位谈判达成一致为准。

11.3无效评定

凡出现以下情况的谈判文件将被视为无效，不进入技术评议及综合打分：

（1）谈判单位未能通过资格审查的；

（2）在评标过程中，谈判单位有企图影响评委行为的；

（3）评委会认定谈判价格明显不合理或低于成本价的；

（4）评委会认定的其他严重违法情况。

11.4评标方法

本次竞争性谈判采用经济评标法，即经评审的最低投标价法进行评标，合理低价排序以评标进行排序。

根据本项目谈判文件合理低价中标的要求，按报价自低向高次序排出评标结果排序。

12.竞争性谈判文件的递交

12.1谈判申请文件送达截止时间：  2021 年   12 月 14 日下午  15  时。

12.2谈判申请文件送达地点：雅安市市政建设工程有限公司1楼开标室（雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号8栋）

12.3谈判时间：  2021 年  12 月 14 日下午 15 时。

12.4 联系方式

联系人：刘先生

电  话：0835-2623761

- 附件1：（根据项目情况调整相关格式及表格）

竞争性谈判文件

（投标）

项目名称：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年   月    日

- 附件2:

竞争性谈判响应函

雅安市市政建设工程有限公司：

根据贵公司发布的“           项目”的谈判邀请函，我公司经研究，决定参与本次谈判，并提交下述文件    份。

- （1）竞争性谈判响应函

- （2）报价函

（3）竞争性谈判资格证明

（4）法定代表人身份证明（第（4）、（5）条满足任意一条，提供即可）

（5）法定代表人授权书委托书（第（4）、（5）条满足任意一条，提供即可）

（6）已标价材料清单

（7）供货能力承诺函

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部竞争性谈判文件，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵中心可能要求的与谈判有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司同意所递交的竞争性谈判文件在规定的谈判之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

（注意：竞争性谈判响应函应装订入竞争性文件中用于谈判小组审查）

公司名称（加盖公章）：                  法定代表人或其代理人签字：

年     月     日

- 附件3： 报价函

报价函

__________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____拾（亿）_____亿_____仟（万）_____佰（万）_____拾（万）_____万_____仟_____佰_____拾_____元（¥________）为投标总报价，实行单价包干，供货期________日历天，按合同约定实施和完成供货，保证供货过程不出现任何缺陷，供货材料质量达到______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

4．_______________________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

说明：

- 此表必须装入报价文件中。

- 此报价函附件为已标价材料清单（附件7）。

- 附件4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （投标人名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明，

附：法定代表人身份证复印件

（注意：适用于法人投标，应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组审查）

公司名称（盖章）：

日    期：

附件4：

授权委托书

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            竞争性谈谈判投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托人投标，应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组审查）

- 附件5：

资格证明文件

雅安市市政建设工程有限公司：

贵公司组织的                   （项目名称）竞争性谈判，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 具有独立承担民事责任的能力{提供营业执照副本复印件，盖单位章（①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③具有独立法人资格）}；税务登记证（国、地税，未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章；组织机构代码证（未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章。

- 营业执照具备相应经营范围。

- 具备较强供货能力（雨城区内接到供货要求后4小时内组织材料到场）（可提供承诺函）。

- 具备良好商业信誉的证明材料。（可提供承诺函）

6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

8.参加本次竞争性谈判前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（可提供承诺函）。

（注意：资格证明文件应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组资格审查）

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

### 谈判单位基本情况介绍（后附营业执照复印件，盖投标人章、资质证书复印件（如有），盖投标人章、安全许可证复印件（如有），盖投标人章）

| 单位名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 业务电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司介绍 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

承诺函

致（谈判单位名称）：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足关于一下的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次竞争性谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本竞争性谈判项目前期咨询论证，不属于禁止参加谈判的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

注：

1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

供货能力承诺函

致（谈判单位名称）：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司具备较强供货能力（能满足在雨城区内接到市政公司供货需求后4小时内进场的要求）

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本竞争性谈判项目前期咨询论证，不属于禁止参加谈判的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

- 附件6：项目二次报价函格式

二次报价函

__________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币¥         为投标总报价，实行单价包干，供货期________日历天，按合同约定实施和完成供货，保证供货过程不出现任何缺陷，供货材料质量达到______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺按照文件及合同规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

4．_______________________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

说明:

- 此表不需装入竞争性谈判文件中，请务必自备2-3份签字、盖章后备用。

2） 此报价函附件为已标价材料清单（附件7）。

附件7：已标价材料清单

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 身份证号码： |  |  |  |  |  |  | 手机号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号码： |  |  |  |  |  |  | 手机号： |  |
| 日期： |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |

| 序号 | 工作内容 | 规格 | 单位 | 参考数量 | 单价 | 税率 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬臂式标志杆φ273×12×8000（含基础） | 1.类型：悬臂式标志杆 2.材料品种：钢管 3.规格：φ273×12×8000mm 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 5、其他：详见设计 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 悬臂式指路牌4000×2800*3 | 1.类型：悬臂式指路牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：4000×2800*3 4.颜色：参国标5768-2009 5.板面文字及图案、内容：详见设计 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 附着式停车标志牌D800*3 | 1.类型：附着式停车标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：D800*3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 附着式禁令标志牌φ800*3 | 1.类型：附着式禁令标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：φ800*3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 27 |  |  |  |  |
| 5 | 单柱式禁令标志牌φ800*3 | 1.类型：单柱式禁令标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：φ800*3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 14 |  |  |  |  |
| 6 | 附着式前方学校标志牌 900*1200 | 1.类型：附着式前方学校减速慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：900*1200 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 附着式车辆出入标志牌 800*1000 | 1.类型：附着式内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：800*1000 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 7 |  |  |  |  |
| 8 | 附着式人行道标志牌 800*800 | 1.类型：附着式人行道标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：800*800 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 中央隔离栏杆 | 1.类型：中央隔离栏杆 H=1.2m 2.护栏：横档采用Φ4.8*3.5 Φ25.6*3钢管 3.底座、立柱及横管：热镀锌和表面喷塑处理 4.V型反光膜等级：：详见设计50*150mm 5.其他：立柱两侧加装PP注塑保护套 | m | 1450 |  |  |  |  |
| 10 | 单柱标志结构标志杆φ89×4.5×4640 | 1.类型：单柱式标志杆 2.材料品种：钢管 3.规格：φ89×4.5×4640 4.基础材料品种、尺寸、强度：混凝土、500×500×500mm、C25 5、其他：详见设计 | 根 | 17 |  |  |  |  |
| 11 | 路名牌 | 1.类型：路名牌（含附件） 2.规格、材质：满足设计及规范要求 3.板面文字及图案、内容：详见设计 4.基础制作安装：具体详见设计图 | 块 | 18 |  |  |  |  |
| 12 | 一体式机动车信号灯 5m（含基础） | 1.类型：一体式机动车信号灯 5m 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 一体式机动车信号灯 7m（含基础） | 1.类型：一体式机动车信号灯 7m 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 14 | 一体式人行道信号灯（含基础） | 1.类型：一体式人行道信号灯 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 32 |  |  |  |  |
| 15 | 一体式立柱式信号灯（含基础） | 1.类型：一体式立柱式信号灯 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 7mL型悬臂电警杆（含基础） | 1.7mL型悬臂电警杆 立杆：D(240-180)*6mm(6.5米高）悬臂：D(160-100)*4mm(7米长） 2.材质、规格：详见指路牌结构设计图 3.悬臂式指路牌标杆（立杆+悬臂+附件）成套：具体详见指路牌结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 17 | 4mL型悬臂电警杆（含基础） | 1.4mL型悬臂电警杆 立杆：D(210-150)*5mm(6.5米高）悬臂：D(140-100)*4mm(4米长） 2.材质、规格：详见指路牌结构设计图 3.悬臂式指路牌标杆（立杆+悬臂+附件）成套：具体详见指路牌结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 18 | 电子警察系统 | 1.电子警察系统 2.含存储硬盘、高清抓拍单元、补光灯、控制主机、交换机、光端机等 3.规格参数满足交警部门要求 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 交通信号控制机 | 1.类型 ：交通信号控制机（含就近取电线缆） 2.做法：按设计要求 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 悬臂式标志杆φ273×10×8000（含基础） | 1.类型：悬臂式标志杆 2.材料品种：钢管 3.规格：φ273×10×8000mm 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 5、其他：详见设计 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 悬臂式指路牌3000×2100×3 | 1.类型：悬臂式指路牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：3000×2100×3 4.颜色：详设计 5.板面文字及图案、内容：详见设计 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 附着式禁令标志牌φ600×3 | 1.类型：附着式禁令标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：φ600×3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 单柱标志结构标志牌 800×1000×2 | 1.类型：内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸： 800×1000×2 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 24 | 单柱式标志牌 800×1000×2 | 1.类型：内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸： 800×1000×2 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 附着式标志牌 800×1000×2 | 1.类型：附着式内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸： 800×1000×2 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 监控球机（不含违章抓拍） | 1.名称：监控球机（含球机接头） 2.规格、型号：400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机，内置cpu芯片（以公安部检验报告为准），传感器类型：1/8progressive scan CMOS，最低照度：彩色0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.3，AGC ON)；0 Lux with IR，焦距: 6.0-192mm，32倍光学变倍；主码流帧率分辨率:：50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×1440)，视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG， Smart图像增强:透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR；网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR；网络接口: 自适应10M/100M网络数据；SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G；红外照射距离: 不小于500m；工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于95%； 3.防护: 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 4.满足设计及规范要求 | 台 | 34 |  |  |  | 反向卡口摄像机采用环保型卡口摄像机，夜间采用红外爆闪补光，不影响驾驶人正常驾驶，无光污染 |
| 暂估总价：大写： 小写： 税率： %（以上报价均为含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：价格含材料、运费、上下车费、安装费、调试费 ，含税费（注明税率），发票为增值税专用发票（一票制）。

注：1、单价单位为元，单价为含税单价。

附件8：合同

甲方：雅安市市政建设工程有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就交安采购、安装施工事项经协商一致，订立本合同。

1、工程概况

1.1工程名称：雅安文教新城市政道路恢复重建项目（一标段）

1.2工程地点： 雅安市雨城区草坝镇

2、工程范围：雅安文教新城市政道路恢复重建项目（一标段）交安设施采购、安装。

3、合同单价及暂定总价款

3.1本工程签约合同价为             元（已标价工程量清单及规格型号详见:附件9）。

3.2本合同为固定综合单价合同，合同价格含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险金、税金、保险、规费等按施工图纸（含技术变更）及现行规范要求完成上述所有工作内容施工的一切费用，并已考虑风险因素。分包人已充分了解施工图纸及施工现场情况，任何因忽视或误解施工图纸及施工现场情况而导致的经济索赔、单价调整、工期延长等申请将不被批准。

3.3本合同乙方向甲方提供增值税专用发票。

4、工期

以施工现场工期安排为准。

乙方必须按甲方安排的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。

- 工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：达到现行相关国家规范合格标准

6、工程价款的支付方式

6.1 工程价款支付方式：银行转账支付方式；

6.2 付款节点及比例：

6.2.1货到安装完毕后支付至实际完成工程款量的80%；

6.2.2经验收合格后支付至95%，剩余5%质保金待24个月的质保期满后根据质保情况15天内一次性无息结算。

6.3提供增值税发票的约定：价款支付前乙方应向甲方提供合法有效的增值税专用发票。因乙方提供的增值税专用发票不符合法律、法规、规范性文件要求或本合同约定，或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换并承担甲方的损失。若乙方无法开具约定税率的增值税发票，对甲方造成损失的应在工程款中双倍扣除。

7、双方的权利与义务

7.1甲方权利与义务

7.1.1按合同约定，向乙方支付相应合同价款。

7.1.2在合同履行过程中，如乙方人员不能满足施工要求，不能很好地与甲方、建设单位、监理方配合，甲方有权要求乙方更换，其更换上岗人员须满足甲方及建设单位的要求。

7.1.3负责审核乙方提交的工程完成量报表。

7.1.4 甲方检查乙方工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场，乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，甲方有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

7.1.5审查与检验乙方进场材料，负责检查与督促乙方的施工进度，并随时检查工程质量，对存在的问题有权要求乙方及时整改并有权要求乙方赔偿相应的损失。

7.1.6按确认后的施工进度计划，监督乙方施工进度，有权要求乙方调整工期，增加人力、物力投入，以保证工期的顺利完成。

7.1.7 如因乙方施工进度、质量不能达到甲方要求，甲方有权要求乙方无条件退场，并不承担任何赔偿责任。

7.1.8对于不合格或不服从甲方管理的乙方管理人员及作业人员，甲方有权要求乙方更换，乙方须在不影响工作的前提下无条件及时更换，新更换人员需符合甲方的基本条件及要求。

7.2乙方权利与义务

7.2.1严格按施工图设计要求及规范标准施工，并在资质许可范围内自行完成工程任务，不得以任何形式再行转（分）包，不得越级承包。

7.2.2中标后三日内取得市交警支队对实施方案的批复；中标后15天内，将原全部路段交安设施移交给市交警支队；项目完工后一个月内，将本次交安提升改造项目移交给市交警支队，以取得移交书作为完成竣工验收的标准。

7.2.3以书面形式向甲方提交项目负责人、技术负责人及管理人员名单（包括职称证明、上岗证等有关证件）以及负责人授权证明。

7.2.4从接驳点敷设的用水用电线路应满足甲方现场的总体部署、现场安全及文明施工标准的有关要求。费用由乙方承担。

7.2.5项目负责人自进场之日起须参加项目例会，并认真执行会议决议。接受甲方项目部重大危险源的安全交底。

7.2.6进场材料须堆放于甲方指定位置。遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工排水、排污、施工噪音夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生保护、安全生产、扬尘以及现场防火等规定，接受安检、城检的检查监督。如因乙方原因造成违章事件，或造成人身伤亡事故，其责任和因此发生的费用，由乙方承担。

7.2.7在施工过程中及竣工工程未交付以前，负责工程成品、半成品、材料及已完工程的安全及防护工作；如损坏、丢失、污染甲方及其他专业分包方的产品，应负责维修或赔偿。

7.2.8按要求向甲方提交完整的进度款资料、竣工验收资料等。

7.2.9乙方应组建与本分包工程相适应的项目管理人员和施工人员，全面履行本合同，按现行规范要求施工，并自行完成本分包工程，不得以任何形式再行转（分）包。乙方就其承包工程的质量对建设单位承担连带责任。

7.2.10根据甲方通知及时组织施工管理人员和材料、设备进场。进场材料须堆放于甲方指定位置。

7.2.11编制施工方案、施工总进度计划、材料设备、成品及半成品等进场计划（含月计划），报送甲方及监理单位。

7.2.12乙方保证与本分包工程的所有施工管理及施工作业人员均签订书面合法的劳动合同，并按国家规定为上述劳动者缴纳社会保险，同时乙方应确保其现场施工人员具备相应的上岗资格及上岗证，要求持证上岗率必须达到100% 。所签订的劳动合同中须明确劳动报酬等内容，且劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，同时乙方应确保及时足额支付工人工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，按甲方相关文件要求实行两款分离支付，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方不得以任何借口拖欠工人工资，如发生乙方聚众讨薪或给甲方造成不利后果的，甲方有权将乙方“欠付工资的2倍”自应付乙方的工程款中扣除。

7.2.13从接驳点敷设的用水用电线路应满足甲方现场的总体部署、现场安全及文明施工标准的有关要求。乙方使用电梯，现场水、电，材料库房，办公用房等甲方设施和服务内容的，应按甲方制定的收费标准向甲方支付相应价款。

7.2.14必须接受甲方入场安全教育及重大危险源等方面的安全技术交底；乙方接到甲方施工任务时，乙方应先察看施工现场是否有安全隐患。乙方在本分包项目施工过程中如发生伤亡事故，由乙方承担全部责任及发生的费用，且具体善后工作由乙方安排和处理。如因上述事项给甲方造成不良影响或影响工程正常进展及交付使用的，则由乙方承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。乙方承担因不可抗力事件导致的自身人员伤亡、财产损失及自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失。

7.2.15遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工排水、排污、施工噪音夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生保护、安全生产、扬尘以及现场防火等规定，接受安检、城检的检查监督。

7.2.16在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。

7.2.17 乙方保证所交付的分包工程不侵犯任何他方的知识产权，乙方保证甲方、建设单位或最终建设单位（用户）在使用时不受任何第三方提出侵犯知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

7.2.18 乙方须服从甲方转发的建设单位或监理工程师与本分包工程有关的指令，除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担总包合同中与本分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的甲方义务的情况发生。

7.2.19乙方委托       /    居民身份证号：            联系电话：             为现场负责人，对施工现场乙方的施工进行统一协调管理，甲方向乙方发出的任何书面函件，经该负责人签收，即视为乙方已收到并认可函件内容。该负责人在施工过程中，应保证常驻施工现场，如未经甲方同意，不得擅自离开施工现场。

7.2.20本工程完工并验收合格后一个月内，乙方应完成全部清理工作并移交给雅安市交警支队，乙方不得以尚未办理完成结算为由拒绝移交工程。在本分包工程完工并验收合格的情况下, 乙方不得以任何理由拒绝交付,否则每逾期一日,应按照最终结算价款的千分之三向甲方支付违约金。

7.2.21乙方具有保密义务，未经甲方批准，乙方不得将本工程图纸、合同等商业和技术密码对外提供。

8、质量与检验

8.1工程质量必须达到合同约定的质量标准。质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。

8.2乙方应认真按照现行国家及行业标准、规范和设计图要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方或业主、建设方委托的监理方的检查检验，并为检查检验提供便利条件，并在检查后认真做好整改和回复的相关工作。

8.3工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准, 并将不合格的物品，清理出场。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

9、安全施工

9.1乙方签订本合同的同时必须与甲方签订《安全生产协议》明确双方各自安全生产责任。

9.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按合格标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9.3乙方应对其在施工场地的施工人员进行入场安全教育并书面交底，按要求签字完善并送甲方一份。对施工人员的安全负责。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任和发生的费用。乙方保证对进场的工人每人必须购买意外伤害保险一份。

9.4乙方在现场的用电及防噪、防火等安全防护应接受监理方、安检单位的检查，并承担安全用电及安全防护措施实施的费用。

9.5乙方必须保证文明施工，遵守甲方的各项规章制度，不得擅自改变甲方安全防护设施。施工人员进入现场必须戴安全帽、配备个人防护用品，特殊工种必须持有效证件上岗，并将特殊工种上岗证复印件提交甲方保存。

9.6发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和发生的费用。

9.7现场文明施工必须执行当地相关文件规定。对发生扬尘、噪音扰民等不良行为的违规事件受省、市的相关部门记录、公示、扣分的，按甲方规定对乙方罚款20000元，并于10日之内将罚款交至甲方财务处。

9.8如因乙方施工人员违章操作发生生产安全事故，由乙方自行负责，并承担一切费用，同时接受甲方的处罚。

9.9乙方应按规定建立安全机构，在施工现场配备专职安全员。

9.10乙方应服从甲方在安全生产方面的管理，如因不服从管理发生生产安全事故，由乙方承担相关

10、材料供应

10.1乙方应按照合同约定及设计和有关标准要求使用合格产品，对材料质量负责。

10.2乙方对进场的材料应会同甲方按现行有关规范的规定现场抽样复验，并提交试验报告，不合格的材料不得在工程中使用。

10.3乙方材料与合同或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新确定符合要求的产品，并承担因此发生的费用，工期不予顺延。乙方应于材料到货前24小时通知甲方、监理方及建设方检查。

10.4甲方、监理方及建设方发现乙方使用的材料与合同或标准要求不符时，应要求乙方负责修复、拆除或调换。乙方承担因此发生的费用，工期不予顺延。

10.5乙方保证用于本工程的装饰材料为优等品，如经检测所用装饰材料未达到国家标准，对乙方处罚20000元违约金，因材料造成的损失由乙方负责赔偿。

10.6基础预留预埋、主要设施设备进场未按甲方批准的进度计划完成，无故延期三天以上经催告仍不整改的，甲方有权解除合同，并向乙方追偿合同价款5%的违约金。

11、违约、索赔：根据本合同有关条款的明确约定，由责任方承担违约责任。责任方支付违约金作为对损失方的赔偿，并承担因违约给损失方造成的损失。

11.1甲方不按时付款：（除因乙方原因外）承担延期付款的利息，利率按不超过银行同期贷款利率。

11.2因乙方原因，无法继续承担施工的，乙方由此承担违约责任，在甲方要求的时间内退场，并承担对甲方造成的损失，包括但不限于重新发包所需的费用、新分包人要求增加的合同价款、以及因此导致甲方对建设单位或其它第三人造成的违约赔偿。

11.3乙方因工期违约应承担的违约责任：如因乙方原因未按合同约定工期完工，每延期一天，对乙方处以1000元违约金，并承担因工期延误所造成的一切损失，该损失包括但不限于因乙方工期延误而导致甲方对建设单位或任何第三人造成的工期延误的赔偿，同时接受甲方的一切处罚。

11.4乙方因质量违约应承担的违约责任：如因乙方原因工程质量验收达不到约定的质量标准，甲方对乙方处以合同价款10%的违约处罚，同时乙方必须按甲方要求限期整改；如乙方限期未整改或整改后仍达不到约定的质量标准，乙方除承担违约责任外，并承担所有因质量原因造成的损失，包括但不限于因此导致甲方对建设单位或任何第三人的违约赔偿；工期不予顺延，同时甲方有权终止合同。因甲方原因造成的工期延误，按双方认可的天数顺延。

11.5双方约定的其他违约：甲乙双方出现本合同第十五条约定之外的违约责任，按照本合同其他条款执行，本合同未约定的，双方协商解决。

16、合同生效与终止

16.1本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执一份。经双方法人代表（或委托代理人）签字并经双方盖章后生效；双方履行完合同全部义务后，合同终止。

17、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方约定向项目所在地人民法院提起诉讼。

        - 18、其他

18.1本合同未尽事宜，由双方协商解决，其签定的相关协约或附件经双方签字并盖章后与本合同具有同等效力。

18.2 乙方联系人：         ，电话             ，地址：               ，邮箱：                    。

以上所列信息为双方确认的通知与送达地址，甲方一经发出视为送达，乙方通讯地址或联系方式发生变化，应予3日内通知甲方，否则对此造成的影响和损失承担责任。

18.3本合同生效后，任何一方违反本合同规定，除承担违约金外，还应承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：          法定代表人（授权代表）：

地址：四川省雅安市雨城区          地址：

姚桥新区和兴街1号8栋4层

开户银行：雅安农村商业银行股份    开户银行：

有限公司雨城支行

银行账号：88180120000037695       银行账号：

纳税人账号：91511800749646399E    纳税识别号：

签约日期：     年   月   日       签约日期：    年   月   日

附件9：清单

| 序号 | 工作内容 | 规格 | 单位 | 参考数量 | 单价 | 税率 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬臂式标志杆φ273×12×8000（含基础） | 1.类型：悬臂式标志杆 2.材料品种：钢管 3.规格：φ273×12×8000mm 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 5、其他：详见设计 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 悬臂式指路牌4000×2800*3 | 1.类型：悬臂式指路牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：4000×2800*3 4.颜色：参国标5768-2009 5.板面文字及图案、内容：详见设计 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 附着式停车标志牌D800*3 | 1.类型：附着式停车标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：D800*3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 附着式禁令标志牌φ800*3 | 1.类型：附着式禁令标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：φ800*3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 27 |  |  |  |  |
| 5 | 单柱式禁令标志牌φ800*3 | 1.类型：单柱式禁令标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：φ800*3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 14.00 |  |  |  |  |
| 6 | 附着式前方学校标志牌 900*1200 | 1.类型：附着式前方学校减速慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：900*1200 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 附着式车辆出入标志牌 800*1000 | 1.类型：附着式内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：800*1000 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 7 |  |  |  |  |
| 8 | 附着式人行道标志牌 800*800 | 1.类型：附着式人行道标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：800*800 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 中央隔离栏杆 | 1.类型：中央隔离栏杆 H=1.2m 2.护栏：横档采用Φ4.8*3.5 Φ25.6*3钢管 3.底座、立柱及横管：热镀锌和表面喷塑处理 4.V型反光膜等级：：详见设计50*150mm 5.其他：立柱两侧加装PP注塑保护套 | m | 1450 |  |  |  |  |
| 10 | 单柱标志结构标志杆φ89×4.5×4640 | 1.类型：单柱式标志杆 2.材料品种：钢管 3.规格：φ89×4.5×4640 4.基础材料品种、尺寸、强度：混凝土、500×500×500mm、C25 5、其他：详见设计 | 根 | 17.00 |  |  |  |  |
| 11 | 路名牌 | 1.类型：路名牌（含附件） 2.规格、材质：满足设计及规范要求 3.板面文字及图案、内容：详见设计 4.基础安装具体详见设计图 | 块 | 18.00 |  |  |  |  |
| 12 | 一体式机动车信号灯 5m（含基础） | 1.类型：一体式机动车信号灯 5m 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 一体式机动车信号灯 7m（含基础） | 1.类型：一体式机动车信号灯 7m 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 14 | 一体式人行道信号灯（含基础） | 1.类型：一体式人行道信号灯 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 32 |  |  |  |  |
| 15 | 一体式立柱式信号灯（含基础） | 1.类型：一体式立柱式信号灯 2.材质、规格：详见设计图 3.附件：具体详见结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 7mL型悬臂电警杆（含基础） | 1.7mL型悬臂电警杆 立杆：D(240-180)*6mm(6.5米高）悬臂：D(160-100)*4mm(7米长） 2.材质、规格：详见指路牌结构设计图 3.悬臂式指路牌标杆（立杆+悬臂+附件）成套：具体详见指路牌结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 17 | 4mL型悬臂电警杆（含基础） | 1.4mL型悬臂电警杆 立杆：D(210-150)*5mm(6.5米高）悬臂：D(140-100)*4mm(4米长） 2.材质、规格：详见指路牌结构设计图 3.悬臂式指路牌标杆（立杆+悬臂+附件）成套：具体详见指路牌结构设计图 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 | 套 | 8.00 |  |  |  |  |
| 18 | 电子警察系统 | 1.电子警察系统 2.含存储硬盘、高清抓拍单元、补光灯、控制主机、交换机、光端机等 3.规格参数满足交警部门要求 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 交通信号控制机 | 1.类型 ：交通信号控制机（含就近取电线缆） 2.做法：按设计要求 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 悬臂式标志杆φ273×10×8000（含基础） | 1.类型：悬臂式标志杆 2.材料品种：钢管 3.规格：φ273×10×8000mm 4.基础材料：商家提供钢筋、地脚螺栓 5、其他：详见设计 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 悬臂式指路牌3000×2100×3 | 1.类型：悬臂式指路牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：3000×2100×3 4.颜色：详设计 5.板面文字及图案、内容：详见设计 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 附着式禁令标志牌φ600×3 | 1.类型：附着式禁令标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸：φ600×3 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 单柱标志结构标志牌 800×1000×2 | 1.类型：内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸： 800×1000×2 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 24 | 单柱式标志牌 800×1000×2 | 1.类型：内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸： 800×1000×2 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 附着式标志牌 800×1000×2 | 1.类型：附着式内有车辆出入请慢行标志牌 2.材质：详见设计 3.规格尺寸： 800×1000×2 4.板面反光膜等级：：详见设计 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 监控球机（不含违章抓拍） | 1.名称：监控球机（含球机接头） 2.规格、型号：400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机，内置cpu芯片（以公安部检验报告为准），传感器类型：1/8progressive scan CMOS，最低照度：彩色0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.3，AGC ON)；0 Lux with IR，焦距: 6.0-192mm，32倍光学变倍；主码流帧率分辨率:：50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×1440)，视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG， Smart图像增强:透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR；网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR；网络接口: 自适应10M/100M网络数据；SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G；红外照射距离: 不小于500m；工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于95%； 3.防护: 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 4.满足设计及规范要求 | 台 | 34 |  |  |  | 反向卡口摄像机采用环保型卡口摄像机，夜间采用红外爆闪补光，不影响驾驶人正常驾驶，无光污染 |
| 暂估总价：大写： 小写： 税率： %（以上报价均为含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |