石棉县王岗坪集镇片区灾后恢复重建项目打包箱房采购

合

同

书

| 甲 方： | 雅安城投建筑工程有限公司 |
| --- | --- |
| 乙 方： |  |

打包箱房安装采购合同书

| 甲 方： | 雅安城投建筑工程有限公司 |  | （以下简称甲方） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙 方： |  |  | （以下简称乙方） |

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规精神，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。

- 订购板房内容

甲方向乙方订购的活动板房内容为：采购清单内容附后。

报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、上下车费、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、与总承包工程其他分包工程单位施工配合费、赶工费用、成品保护费、不可预见费用等磋商单位一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于中选单位承担的风险范畴，价款均不予调整。所有护费、中选单位人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、中选人应纳税金、合理利润、完工后清洁工作相关费。

第二条  合同金额

1、合同形式：固定综合单价合同。合同总金额（暂定）：  元（大写：  ），税率：  ，不含税总金额：  元（大写： ）（工程量为暂估量，实际使用量按现场需求进行结算，乙方所报单价不随工程量变更而变更）。

第三条  付款方式：

1、安装施工基本完成后，30天内甲方支付至乙方已完工程量造价的80%。工程验收检测合格后甲乙双方办理竣工结算，工程结算完成后，甲方于30天内支付至乙方工程结算款的97%，剩余3%作为质保金（注：质保金也可以是金融机构出具的保函、担保保函、保证保险。若采用银行出具的保函，其保函性质应为银行独立保证保函。银行独立保证担保函可为乙方基本账户开户行出具，也可为项目所在地“四大银行”（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）出具，担保金采用乙方基本账户支付，不接受委托付款，且银行独立保证保函索赔条件须为见索即付，须为质保期内的有效保函），质保期为1年。质保期届满后，乙方应自行提供质保金退还申请资料。

2、甲方在支付每一笔款项前， 乙方均应提供应收金额的增值税专用发票。甲方在支付结算后的总进度货款前，乙方需补齐所供货物的全额发票(包含扣留的质保金)。否则，甲方有权拒绝支付货款，并不承担任何逾期支付责任。

3、支付以上款项时，乙方向甲方提交付款申请书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。乙方须提供合法有效的等额增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。

第四条 付款渠道：

乙方对公账号：

户  名：

开户行：

账  号：

第五条  安装地点及工期

1、安装地点：             。

2、安装布置应结合图纸对打包箱安装方案进行深化设计，优化后的方案能取得采购人的认可。。

3、安装工期：暂定5天，应在12月4日前完成，以甲方通知时间为准(具体以项目实际进度为准)，每延迟一天向甲方支付5000元违约金。

4、其他：       。

5、甲乙双方需安排此项目相关人员对接协调图纸确认、施工过程沟通、完工验收及收方、结算办理、款项支付、来往信函接收等事宜；甲方对接人姓名：      ， 电话：     ，信函接收地址：       ，邮箱：    。乙方对接人姓名：        ， 电话：  ，信函接收地址：          邮箱：      。

第六条  工期顺延、终止

由于下列原因造成竣工日期延误，安装工期应顺延：

1、甲方提出设计变更或工程量增加；

2、甲方不能按约定期限提供场地、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电；

3、不可抗力：

①不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同不能按约定的条件履行。

②发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

③甲乙双方的任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，可以协商延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。如不可抗力事件持续三十天，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

第七条  甲方义务

1、负责办理打包箱房的有关用地、报建手续。

2、应在安装前两天做到平整好场地和道路疏通，并做好打包箱房进场安装的基础条件。进场当天，甲方应派至少一名代表到安装现场与乙方进行交接，协助乙方顺利开工。

3、甲方向乙方免费提供安装的用水、用电。

第八条  乙方义务

1、按照合同约定的时间完成供应和安装任务。

2、安装布置应结合图纸对打包箱安装方案进行深化设计，优化后的方案能取得采购人的认可，满足使用要求。

3、属乙方原因造成的打包箱房质量问题，一年期内乙方予以无偿修补；

4、其他服务：乙方服务期内属甲方原因造成的损坏，乙方负责予以修补，所需费用由甲方承担。

5、乙方安装期间属乙方原因造成的安全损失由乙方承担。

6、乙方自行解决生活住宿问题以及施工人员的保险购买费用问题。

7、乙方自行负责施工期间的用电问题。

第九条 违约责任

1.乙方若不能按照本合同约定的期限和质量交付产品的，从逾期之日起，每延迟一天应向甲方支付5000元违约金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失(包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、执行费等)。

2.乙方所供产品出现不合规格、存在瑕疵等质量问题或其他不符合甲方、建设方、监理要求等情形时，甲方有权拒绝付款，可要求乙方无偿更换为合格产品或办理退货，并按本条第二款承担违约及赔偿责任。如甲方已付款的，双方应在办完该批货物收货手续后7天内办理完成退款和退货。

3.本合同采用固定综合单价，在履行过程中乙方不得以原材料上涨、人工费用等理由借口向甲方提出调价申请，也不得因此停工退场，否则视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同,并追究乙方的违约责任。

第十条 合同解除

合同履行过程中出现以下任一情形的，甲方有权单方面解除合同。合同自函件通知到达乙方时自动解除：

1.乙方的供货质量或工期达不到本合同约定的要求;

2.因建设单位、政府等原因造成合同不能履行;

3.因乙方违约行为导致本合同解除的，甲方将依据法律规定和合同约定，向乙方发函告知解除合同，乙方应于接收函件之日起，三日内向甲方作出书面回函，否则甲方将视为乙方同意解除合同，并且乙方应按本签约合同金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失(包括间接损失)。

第十一条  甲方可以电话、短信、微信、邮箱方式向乙方指定供货联系人发送供货通知，自信息发送成功之时即视为通知已送达乙方。

第十二条  其他事项

1、乙方装卸、运输物资过程中的人员、机械、车辆以及可能造成第三方的损害后果等一切安全责任均由责任方负责。

2.乙方装卸、运输物资中应做相应的环保措施，应符合国家环保要求，因不符合环保规定造成的一切责任由乙方自行承担。

3、乙方工作人员送货到甲方所指定的项目时，必须服从项目收货人员的指挥，将物资卸放在指定的位置，如因不听从指挥乱堆放而造成工期延误或其他损失的，则由乙方承担全部责任。

第十三条  本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商后签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

第十四条  本合同所列附件是本合同的组成部分，与本合同有同等效力。

第十五条  因本合同签订、履行发生纠纷的，双方应友好协商，该协商在三十天内不能达成一致时，合同的任何一方均可向甲方住所地人民法院提请诉讼。一切诉讼费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、证人出庭费、差旅费等由败诉方承担。

第十六条  本合同一式  陆  份，甲方持  肆  份、乙方持  贰  份。自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人签字： | 法定代表人或委托代理人签字： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |